MaritimeOS

Gemi İşletme Yönetim Sistemi

Güvenlik ve Altyapı İyileştirme Çalışması

İlerleme Raporu

Ağustos 2026

Hazırlayan: Onur Topbaş

# İçindekiler

# 1. Tek Bakışta Durum

Uygulamanın kaynak kodu baştan sona incelendi ve tespit edilen güvenlik açıkları ile yapısal sorunlar sırayla giderildi. Aşağıdaki tablo, çalışmanın başındaki durum ile bugünkü durumu karşılaştırır.

| Ölçüt | Başlangıç | Bugün | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Yetkisiz veriye erişim açığı (kritik) | 32 | 5 | %84 kapatıldı |
| Dağınık veritabanı bağlantısı | 81 | 0 | Tamamen giderildi |
| Merkezî yetki sistemi kullanan bölüm | 0 | 36 | Sıfırdan kuruldu |
| Kimlik doğrulaması olmayan bölüm | 31 | 26 | 20'si hâlâ açık |
| Gizlenen kod hatası | 167 | 132 | Azalıyor |
| Otomatik test | 0 | 0 | Henüz başlanmadı |

## En Önemli Üç Kazanım

- Müşteri verileri artık birbirinden ayrıldı. Önceden sisteme giren herhangi bir kullanıcı, başka bir şirketin faturasını, sefer maliyetini veya belgesini görebiliyor ve silebiliyordu. (Teknik: IDOR — kayıt sahipliği doğrulanmadan yalnızca oturum kontrolü yapılıyordu.)

- Yetki sistemi gerçekten çalışır hale geldi. Ekranda görünen rol yönetimi arka planda karşılıksızdı; artık her işlem rol kontrolünden geçiyor. (Teknik: merkezî `lib/authz.ts` katmanı; 36 uç nokta bağlandı.)

- Uygulama artık kendi bilgisayarımızda çalışıyor. Geliştirme için bulut veritabanına bağımlılık kalmadı. (Teknik: `lib/db.ts` sürücüyü bağlantı adresinden otomatik seçiyor; yerel PostgreSQL 18.4, 90 tablo.)

# 2. Yapılan Çalışmalar

Çalışma, riski en hızlı azaltacak sırayla planlandı: önce her yerde kullanılacak temel yapı kuruldu, sonra bu yapı tek tek bölümlere uygulandı.

| Aşama | Konu | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temel altyapı | Sisteme giriş anahtarı güvene alındı. (Teknik: kod içine gömülü sabit JWT yedek anahtarı kaldırıldı; anahtar yoksa uygulama açılmıyor.) |
| 2 | Yetki sistemi | "Bu kişi bunu yapabilir mi?" sorusu tek merkezde cevaplanır oldu. (Teknik: `lib/authz.ts` + `lib/api-error.ts`.) |
| 3 | Yetki açıkları | Herkesin birbirinin ekip üyesini silmesi ve rol değiştirmesi engellendi. |
| 4 | Dosya yükleme | Kimlik doğrulaması ve dosya denetimi eklendi. (Teknik: sunucu tarafı tür/boyut doğrulaması, 6/6 test geçti.) |
| 5 | Veri ayrıştırma | Sefer, mali kayıt, belge ve sertifika bölümleri şirket bazında ayrıldı. |
| 6 | Giriş güvenliği | Şifre deneme sınırı ve şifre kuralları getirildi. (Teknik: 15 dakikada 5 deneme; 9/9 test geçti.) |
| Ek | Yerel kurulum | Uygulama buluttan bağımsız çalışır hale getirildi; 4 kırık veritabanı kurulumu onarıldı. |

# 3. Tespit Edilen Başlıca Sorunlar

İlk incelemede 16 bulgu raporlandı. Düzeltme sırasında, ilk taramada görülmeyen ve bir kısmı daha ciddi olan 20'den fazla ek kusur ortaya çıktı. Aşağıda etkisi en büyük olanlar yer alıyor.

## 3.1 Kapatılan Kritik Açıklar

- Herkes herkesin verisine ulaşabiliyordu. Sisteme kayıtlı biri, bir kimlik numarası tahmin ederek başka şirketin belgesini kalıcı olarak silebiliyordu. (Teknik: `documents/[id]` DELETE yalnızca `requireAuth()` çağırıyor, dönen kullanıcıyı hiç kullanmıyordu.)

- Herkes kendini istediği şirkete yönetici yapabiliyordu. (Teknik: `team/route.ts` POST'ta hiçbir yetki ve rol doğrulaması yoktu — yetki yükseltme.)

- Tüm şirketlerin mali verisi tek istekte alınabiliyordu. (Teknik: `office-pnl` sorgusu tüm kayıtları çekip filtrelemeyi isteğe bağlı olarak JavaScript'te yapıyordu.)

- Yetkilendirme ayarlarının kendisi korumasızdı. Giriş yapmamış biri rol oluşturup silebiliyordu. (Teknik: `roles` ve `permissions` uç noktalarında kimlik doğrulaması yoktu.)

- Dosya yükleme herkese açıktı. İnternetteki herkes depolama alanına dosya atabiliyordu. (Teknik: `upload/route.ts` kimlik doğrulaması yapmıyordu; tür/boyut denetimi yalnızca tarayıcıdaydı.)

- Davet bağlantısıyla mevcut hesap ele geçirilebiliyordu. Kayıtlı bir e-postaya davet gönderilip o hesaba yeni şifre konulabiliyordu.

- Sistemden çıkarılan kullanıcılar yetkili kalmaya devam ediyordu. (Teknik: `is_active` sütunu hiç kontrol edilmiyordu.)

## 3.2 Hiç Çalışmayan Özellikler

Yerel kurulum sırasında, bazı özelliklerin bugüne kadar hiç çalışmamış olduğu ortaya çıktı — bunlar üretim ortamında da kırık durumda:

- Departmanlar, gruplar, oturum takibi ve özel izinler. Bu tablolar hiçbir ortamda oluşturulamamıştı. (Teknik: 5 kurulum betiği `INTEGER` tanımlamış, oysa ilgili anahtarlar `UUID`; veritabanı tabloyu reddediyordu.)

- Yakıt takibi. Ekran ve servis kodu mevcut ama veritabanı tablosu hiç oluşturulmamıştı. (Teknik: `fuel_records` tablosunu hiçbir betik oluşturmuyordu; şema servis kodundan çıkarılıp eklendi.)

- Sertifika listeleri ve hatırlatmaları. Bu ekranlar her istekte hata döndürüyordu. (Teknik: kod `session.user.companyId` okuyor, oysa oturum nesnesinde böyle bir alan yok — koşul daima başarısız.)

## 3.3 Açık Kalan Konular

Dürüst bir tablo için, tamamlanmamış işler:

- 20 bölümde hâlâ kimlik doğrulaması yok (toplu veri aktarma ve sefer hesaplayıcı ağırlıklı). Bunlar bir sonraki aşamada ele alınacak.

- 5 bölümde sahiplik kontrolü eksik (paylaşılan referans tabloları — riski düşük).

- Yüklenen dosyalar hâlâ herkese açık adreste. Adresler tahmin edilemez hale getirildi ancak tam koruma için barındırma planında değişiklik gerekiyor. (Teknik: Vercel Blob `access: "public"`; özel erişim plan desteği istiyor.)

- Otomatik test yok. 152 servis ve 206 ekran için tek bir test bulunmuyor.

- 132 kod hatası gizleniyor. (Teknik: `next.config.mjs` içindeki `ignoreBuildErrors: true`.)

# 4. Yapılanlar Nasıl Doğrulandı

Her değişiklik iddia düzeyinde bırakılmadı; çalıştığı fiilen sınandı.

| Sınama | Sonuç | Not |
| --- | --- | --- |
| Zararlı dosya yükleme denemeleri | 6/6 engellendi | .exe, .sh, sahte tür, boş ve aşırı büyük dosya |
| Zayıf şifre denemeleri | 9/9 reddedildi | Tek karakter, yaygın şifre, kendi adı |
| Ard arda hatalı giriş | 6. denemede kesildi | Sistem yanıtı: 429 |
| Kimliksiz erişim denemesi | Tümü yönlendirildi | Giriş sayfasına |
| Veritabanı kurulumu | 56/56 başarılı | Tekrar çalıştırılabilir |
| Uygulamanın çalışması | Panel açıldı | Kayıt + giriş + görüntüleme |

## Ekran Doğrulaması

Uygulama yerel ortamda ayağa kaldırıldı; yeni kullanıcı oluşturuldu, giriş yapıldı ve ana panelin açıldığı görüldü. Şifre deneme sınırının gerçekten devreye girdiği canlı olarak sınandı.

# 5. Sıradaki Adımlar

| # | Yapılacak iş | Tahmini süre | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalan 20 bölüme kimlik doğrulaması eklenmesi | 1 gün | Yüksek |
| 2 | Gizlenen 132 kod hatasının giderilmesi (Teknik: `ignoreBuildErrors` kapatılması) | 1-2 gün | Yüksek |
| 3 | Kayıtlara kişisel veri yazılmasının durdurulması | Yarım gün | Orta |
| 4 | Kritik akışlar için otomatik test yazılması | 2-3 gün | Orta |
| 5 | Dosya erişiminin tamamen kapatılması (barındırma kararı gerektirir) | Karara bağlı | Orta |

## Öneri

En yüksek riskli açıklar kapatıldığı için sistem artık ilk günkünden belirgin biçimde güvenli. Bununla birlikte canlıya alınmadan önce 1. ve 2. maddelerin tamamlanması önerilir. Ayrıca çalışma yalnızca kaynak kodu incelemesine dayandığından, yayına geçmeden önce bağımsız bir sızma testi (pentest) yaptırılması yerinde olur.

Bu rapor, yapılan kod incelemesi ve düzeltme çalışmalarının özetidir. Tüm ölçümler kaynak kod üzerinden doğrulanmıştır.