Denizcilik Şirketi Uygulaması

Kod İnceleme & Eksiklik Değerlendirme Raporu

SÜRÜM 2 — Güncellenmiş (Gün 1-3 düzeltmeleri sonrası)

Next.js 15 · React 19 · Neon Postgres · Vercel Blob

Tarih: 31.07.2026

Kapsam: 152 API rotası, lib/ katmanı, middleware, 206 bileşen

# İçindekiler

# 1. Yönetici Özeti

Bu, projenin ikinci değerlendirme raporudur. İlk rapordan bu yana üç günlük düzeltme çalışması yapılmış; kritik bulguların bir kısmı kapatılmıştır. Bu sürüm hem yapılan düzeltmeleri hem de ikinci incelemede ortaya çıkan YENİ bulguları içerir.

Ana sonuç: Erişim kontrolü altyapısı artık mevcut ve çalışıyor (merkezi yetki katmanı kuruldu). Ancak bu altyapı henüz rotaların çoğuna uygulanmadı. İkinci inceleme, ilk raporda tespit edilenden çok daha yaygın bir IDOR (yetkisiz kayda erişim) sorunu ortaya çıkardı: kimlik doğrulaması yapan ancak kaydın sahipliğini doğrulamayan 32 rota bulundu.

## 1.1 İlerleme Göstergeleri

| Ölçüt | Sürüm 1 | Şimdi | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Kimlik doğrulaması olmayan rota | 31 | 27 | İyileşiyor |
| Kendi neon() bağlantısını kuran rota | 81 | 75 | İyileşiyor |
| Merkezi yetki katmanı kullanan rota | 0 | 5 | Yeni kuruldu |
| Sabit JWT yedek anahtarı | Var | Yok | Kapatıldı |
| Sahiplik doğrulaması olmayan rota | — | 32 | YENİ BULGU |
| Test dosyası | 0 | 0 | Değişmedi |

## 1.2 Önem Dağılımı

| Önem | Açık | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Kritik | 2 | G-10 (yaygın IDOR) ve G-01 (korumasız yükleme) — acil |
| Yüksek | 5 | Yayın öncesi mutlaka giderilmeli |
| Orta | 5 | Planlı iyileştirme |
| Düşük | 1 | Teknik borç |
| Kapatıldı | 6 | Gün 1-3 çalışmasıyla giderildi |

# 2. Kapatılan Bulgular (Gün 1-3)

Aşağıdaki bulgular doğrulanarak kapatılmıştır.

| ID | Bulgu | Nasıl kapatıldı |
| --- | --- | --- |
| G-04 | Kod içinde sabit JWT yedek anahtarı | middleware.ts ve lib/auth.ts: yedek kaldırıldı, env yoksa uygulama başlamıyor (fail-fast) |
| G-03 | IDOR: başka şirketin ekip üyesi silinebiliyor/rolü değiştirilebiliyordu | team/[memberId]: üye-şirket eşleşmesi doğrulanıyor, admin yetkisi zorunlu |
| G-02 | roles / permissions rotaları tamamen korumasızdı | 4 rotaya requireAuth + requireSystemAdmin eklendi |
| G-11 | YENİ: Yetki yükseltme — herkes herhangi bir şirkete kendini admin ekleyebiliyordu | team/route.ts: yetki + rol allow-list doğrulaması eklendi |
| M-05 | YENİ: is_active kontrol edilmiyordu — pasif kullanıcı hâlâ yetkiliydi | lib/authz.ts is_active = true şartını uyguluyor |
| M-06 | YENİ: Üyeliği olmayan yabancıya varsayılan viewer yetkisi veriliyordu | Üye değilse hiçbir yetki verilmiyor |

## 2.1 Kurulan Yeni Altyapı

- lib/authz.ts — Merkezi yetki katmanı. `requireCompanyAccess`, `requireSystemAdmin`, `requireCompanyOwner`. Tüm rol kuralları tek yerde.

- lib/api-error.ts — Hataları doğru HTTP koduna çevirir: 401 (oturum yok), 403 (yetki yok), 500 (beklenmeyen). Önceden her şey 401/500 dönüyordu.

- lib/permissions.ts — Yeniden yazıldı; artık authz.ts'i sarmalıyor, kendi veritabanı bağlantısını kurmuyor.

- lib/session.ts — Tip güvenli `UnauthorizedError` eklendi (geriye dönük uyumlu).

# 3. Açık Bulgular

| ID | Bulgu | Önem | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| G-10 | YENİ: 32 rota kimlik doğruluyor ama kaydın sahipliğini doğrulamıyor — herkes id bilerek başkasının verisini okuyabilir/silebilir | Kritik | Açık |
| G-01 | upload/route.ts kimlik doğrulaması yok; herkes public blob'a dosya yükleyebilir | Kritik | Açık — Gün 4 |
| G-05 | Import ve voyage-calculator rotaları auth'suz (27 rota) | Yüksek | Açık — Gün 5 |
| G-06 | Public blob erişimi — belge/fatura URL'i olan herkese açık | Yüksek | Açık — Gün 4 |
| G-07 | signin'de rate-limit yok — brute-force'a açık | Yüksek | Açık — Gün 6 |
| G-08 | Parola güç politikası yok | Yüksek | Açık — Gün 6 |
| K-01 | typescript.ignoreBuildErrors = true; 167 tip hatası gizleniyor | Yüksek | Açık — Gün 7 |
| M-01 | 152 rotanın 5'i merkezi yetki katmanını kullanıyor | Orta | Kısmen |
| M-02 | 75 rota kendi neon() bağlantısını kuruyor | Orta | Kısmen |
| G-09 | console.log ile PII (userId, e-posta, rol) loglara yazılıyor | Orta | Açık — Gün 7 |
| K-02 | Hiç test yok (0 dosya) | Orta | Açık — Gün 8 |
| K-03 | Girdi doğrulaması cılız; çoğu rotada yok | Orta | Kısmen |
| M-03 | Tutarsız auth; favorites rotası kendi API'sine fetch atıyor | Orta | Açık — Gün 8 |
| K-04 | any tipleri yaygın; images.unoptimized = true | Düşük | Açık |

# 4. En Kritik Yeni Bulgu: G-10

## G-10 · Yaygın Sahiplik Doğrulama Eksikliği (Kritik)

KRİTİK

İkinci incelemede ortaya çıkan bu bulgu, ilk rapordaki G-03'ün çok daha geniş bir versiyonudur. 32 rota kullanıcının giriş yapmış olmasını kontrol ediyor, ancak eriştiği kaydın KENDİSİNE ait olup olmadığını kontrol etmiyor.

Sonuç: Sisteme kayıtlı herhangi bir kullanıcı, bir kimlik (id) tahmin ederek veya ele geçirerek başka şirketlere ait belgeleri, sefer maliyetlerini, gelirlerini, banka bakiyelerini ve sertifikaları okuyabilir, değiştirebilir veya silebilir.

## Somut Örnek: Belge Silme

app/api/documents/[id]/route.ts — DELETE:

export async function DELETE(request, { params }) {

await requireAuth()          // Giriş var mi? EVET

const { id } = params        // ...ama bu belge KIMIN?

const docs = await sql`

SELECT * FROM documents WHERE id = ${id}`   // sahiplik filtresi YOK

await del(doc.file_url)      // depolamadan siler

await sql`DELETE FROM documents WHERE id = ${id}`

}

Bu kodda `requireAuth()` çağrılıyor ancak dönen kullanıcı bir değişkene bile atanmıyor — yani kullanıcı kimliği hiçbir yerde kullanılmıyor. Herhangi bir oturum, herhangi bir belgeyi kalıcı olarak silebilir.

## Etkilenen Rota Grupları

- voyage-account/ (11 rota) — sefer gelirleri, maliyetleri, yakıt fiyatları, bacaklar, faaliyetler

- office-pnl/ (6 rota) — ofis kâr/zarar, banka bakiyeleri, ödeme yapılan bankalar

- certificates/ (6 rota) — sertifika sürümleri, denetim kaydı, toplu dışa aktarım

- documents/ (3 rota) — belge okuma, yükleme, silme

- audit-logs — herhangi bir kullanıcının etkinlik kaydı `userId` parametresiyle sorgulanabiliyor

- dashboard/counts, notifications/[id]/read ve diğerleri

## Önerilen Çözüm

Altyapı hazır: Gün 2'de kurulan lib/authz.ts bu sorunu çözmek için tasarlandı. Her rotada kaydın hangi şirkete ait olduğu bulunup şu kontrol yapılmalıdır:

const user = await requireAuth()

// Kaydin bagli oldugu sirketi bul, sonra:

await requireCompanyAccess(user.id, companyId, "canDelete")

Bu 32 rota, plandaki Gün 5 kapsamına eklenmelidir. Tahmini efor: 1-2 gün.

# 5. Diğer Açık Bulgular

## G-01 · Korumasız Dosya Yükleme (Kritik)

KRİTİK

app/api/upload/route.ts hâlâ kimlik doğrulaması yapmadan Vercel Blob'a dosya yüklüyor. Sunucu tarafı boyut/tip doğrulaması yok; lib/file-validation.ts yalnızca tarayıcıda çalışıyor ve kolayca baypas edilir. Yüklemeler access:"public" ile yapılıyor.

Planlanan: Gün 4.

## G-05 · Auth'suz Rotalar (Yüksek)

YÜKSEK

27 rota hâlâ kimlik doğrulaması yapmıyor. Bunların bir kısmı meşru şekilde herkese açık olmalıdır (signin, signup, forgot-password, invitations/accept). Ancak import rotaları (ships, invoices, voyages, fixtures), voyage-calculator rotaları, favorites, user-preferences ve recent-items korunmalıdır.

## K-01 · Gizlenen Tip Hataları (Yüksek)

YÜKSEK

next.config.mjs içindeki typescript.ignoreBuildErrors = true ayarı 167 tip hatasını gizliyor. Bunların bir bölümü Next.js 15'e geçişten kaynaklanıyor: rotalar params'ı senkron nesne olarak kullanıyor, oysa Next.js 15'te params bir Promise'dir ve await edilmelidir. Bu, çalışma zamanı hatalarına yol açabilir.

## M-01 / M-02 · Mimari Borç (Orta)

ORTA

Merkezi yetki katmanı kuruldu ancak henüz 5 rotada kullanılıyor. Benzer şekilde 75 rota hâlâ kendi veritabanı bağlantısını kuruyor. Bu iki borç, G-10'un çözümüyle birlikte doğal olarak azalacaktır: her rota düzeltilirken hem authz.ts'e hem lib/db.ts'e bağlanmalıdır.

# 6. Güncellenmiş Aksiyon Planı

İkinci inceleme sonrası plan revize edilmiştir. G-10'un büyüklüğü nedeniyle Gün 5 genişletilmiştir.

| Gün | İş | Durum |
| --- | --- | --- |
| Gün 1 | Ortak DB + JWT anahtarı (G-04) | Tamamlandı |
| Gün 2 | Merkezi yetki katmanı lib/authz.ts | Tamamlandı |
| Gün 3 | IDOR + korumasız yetki rotaları (G-02, G-03, G-11) | Tamamlandı |
| Gün 4 | Dosya yükleme güvenliği (G-01, G-06) | Sıradaki |
| Gün 5 | GENİŞLETİLDİ: 32 rotada sahiplik doğrulaması (G-10) + auth'suz rotalar (G-05) | Planlandı — 1-2 gün |
| Gün 6 | Giriş güvenliği: rate-limit + parola politikası (G-07, G-08) | Planlandı |
| Gün 7 | Tip hataları + log temizliği (K-01, G-09) | Planlandı |
| Gün 8 | Standartlaştırma + ilk testler (M-03, K-02) | Planlandı |

## 6.1 Öneri

G-10, mevcut en yüksek riskli açıktır ve tek bir rotayı değil 32 rotayı kapsar. Gün 4 (dosya yükleme) küçük ve hızlı bir iş olduğu için sırada kalabilir; ancak Gün 5 iki güne çıkarılmalı ve rota grupları halinde (voyage-account, office-pnl, certificates, documents) ilerlenmelidir. Her grup düzeltilirken aynı anda lib/db.ts'e taşınarak M-02 borcu da azaltılmalıdır.

Rapor sonu · Sürüm 2 · Bu değerlendirme statik kod incelemesine dayanır; çalışma zamanı sızma testi (pentest) ile doğrulanması önerilir.